**Projet PPII - Compte rendu n°03**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion:** Stand-up meeting | **Lieu:** Telecom Nancy |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**  Équipe-projet : BEKHEDDA Maxence  GERMAIN Léo  GIANELLI Thomas  WALTER Théo | **Date / heure de début / durée:**  27/10/2022 à 13h  Durée : 10min |

**Ordre du jour**

1. Retour sur le travail effectué par chacun depuis la dernière réunion
2. Difficultés rencontrées/Nouvelles idées
3. Listing et répartition des nouvelles tâches

**Informations échangées**

* Nous n’avons pas vraiment avancé sur le projet depuis la soutenance. Chacun a pu se familiariser avec l’utilisation de Flask.
* Nous devons reprendre la partie gestion de projet car nous n’utilisons pas toujours de la meilleure des façons les différents outils.
* Nous devons commencer le développement de notre application. Nous allons commencer par créer la partie d’inscription/connexion et les pages de profils. Nous devons aussi organiser nos bases de données afin de pouvoir gérer correctement toutes les infos.

**Remarques / Questions**

* Question 1 : Comment nous répartissons-nous les tâches ?
* Question 2 : Comment allons-nous nous organiser pendant les vacances ?
* Question 3 : Est-ce que quelqu’un maîtrise les branches sur git ?

**Décisions**

* Réponse 1 : Chacun des membres travailleras sur une tache différente. Cela limitera le problème de branche sur git. Une personne sur la gestion de projet, une sur la base de données, une sur la création des pages d’inscription/connexion, et une dernière sur la création de pages d’accueil et de profils
* Réponse 2 : Il n’y aura pas de jalon pendant les vacances, chacun devra présenter sone travail à la rentrée
* Réponse 3 : Théo maîtrise les branches sur git, mais elles ne seront finalement probablement pas utilisées pour le moment.

**Actions à suivre / Todo list**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par** |
| Reprendre la gestion de projet | BEKHEDDA Maxence | 7/11 | Nouvelle charte de projet, ToDo List | L’équipe projet |
| Création d’un schéma de base de données | GERMAIN Léo | 7/11 | Schéma relationnel de la base de données, documentation | L’équipe projet |
| Création de pages de connexion/inscription | GIANELLI Thomas | 7/11 | Pages fonctionnelles permettant la création d’un compte et la connexion | L’équipe projet |
| Création de pages d’accueil et de profils | WALTER Théo | 7/11 | Pages fonctionnelles d’accueil et de profils | L’équipe projet |

***Date de la prochaine réunion***  *Semaine du Lundi 7 Novembre*