**Projet PPII - Compte rendu n°04**

|  |  |
| --- | --- |
| **Motif / type de réunion:** Stand-up meeting | **Lieu:** Telecom Nancy |
| **Présent(s) (retard/excusés/non excusés):**  Équipe-projet : BEKHEDDA Maxence  GERMAIN Léo  GIANELLI Thomas  WALTER Théo | **Date / heure de début / durée:**  14/11/2022 à 16h  Durée : 10min |

**Ordre du jour**

1. Retour sur le travail effectué par chacun depuis la dernière réunion
2. Difficultés rencontrées/Nouvelles idées
3. Listing et répartition des nouvelles tâches

**Informations échangées**

* Chacun a bien pu travailler sur les différentes tâches à effectuer.
* Une branche git a été créer mais tout le monde n’est pas familier avec cette fonctionnalité.
* Nous devons poursuivre le développement de notre application. Tout le monde devra désormais se mettre à coder

**Remarques / Questions**

* Question 1 : Comment régler le « problème » de branche sur git ? Tout le monde n’a pas travaillé au même endroit ?
* Question 2 : Comment allons-nous nous répartir les tâches à présent ?

**Décisions**

* Réponse 1 : Théo va s’occuper de fusionner la branche sur laquelle il a travaillé avec la branche principale.
* Réponse 2 : La structure de base de données est au point, il reste à créer la base. Nous allons nous occuper de coder la fonctionnalité permettant de poster une photo ou un article

**Actions à suivre / Todo list**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Responsable** | **Délai** | **Livrable** | **Validé par** |
| Mettre à jour la gestion de projet | BEKHEDDA Maxence  GIANELLI Thomas | 18/11 | Nouvelle ToDo List, nouveau compte rendu de réunion | L’équipe projet |
| Rédaction du code python permettant de créer la base de données | GERMAIN Léo | 18/11 | Code python pour créer la base de données, base de données | L’équipe projet |
| Fusion des différentes branches git | Walter Théo | 18/11 | Code unifié contenant ce que chacun à fait | L’équipe projet |

***Date de la prochaine réunion***  *Semaine du Vendredi 18 Novembre*