|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâche** | **Priorité (0-4)** | **date de début** | **date de fin** | **charge de travail (h)** | **Livrable** |
| Etat de l’art | **4** | 10/10/2022 | 20/10/2022 | 8h | Chercher et relever quelques exemples d’applications web de vente de fruits et légumes en circuit court existantes afin de les mettre en perspective avec notre application |
| Gérer la gestion du projet | **2** | 10/10/2022 | 20/10/2022 | 6h | Rédiger des comptes-rendus pour chaque réunion. Définir la démarche avec une to-do list et un cahier des charges. |
| Expliquer le concept de l’application et son aspect innovant | **2** | 16/10/2022 | 20/10/2022 | 2h | Expliquer avec détails le concept de l’application. Puis, à partir de l’état de l’art, énoncer ses caractéristiques innovantes |
| Rédiger le rapport | **2** | 18/10/2022 | 20/10/2022 | 8h | Rédiger un rapport détaillé reprenant tous les points majeurs attendus de notre démarche :   * L’état de l’art * La gestion du projet * L’explication du concept |
| Réaliser la présentation | **2** | 18/10/2022 | 20/10/2022 | 4h | Créer un support de présentation concis |
| Préparation finale en vue de la soutenance | **2** | 18/10/2022 | 20/10/2022 | 2h | Organisation des temps de parole et préparatifs en vue de la soutenance |

TO-DO LIST EN VUE DE LA PREMIERE SOUTENANCE